PeakLog

서비스 확장 계획서

작성일: 2026년 4월 13일

현재: 2인 개인 사용  →  목표: 산악회 단체 서비스

# 1. 프로젝트 개요

| 항목 | 내용 |
| --- | --- |
| 서비스명 | PeakLog |
| 현재 상태 | 2인 개인 사용 (관리자 + 어머니) |
| 확장 목표 | 산악회 동호회 회원 대상 서비스 확장 |
| 대상 유저 | 중장년층 산악회 회원 (갤럭시 사용자 다수) |
| 관리자 | 이현영 (개발/운영 총괄) |

# 2. 확장 작업 체크리스트

## 2-1. 회원 시스템

|  | 작업 항목 | 우선순위 | 난이도 |
| --- | --- | --- | --- |
| ☐ | 회원가입 페이지 개발 | 🔴 필수 | ⭐⭐ |
| ☐ | 카카오 소셜 로그인 연동 (Supabase OAuth) | 🔴 필수 | ⭐⭐ |
| ☐ | 비밀번호 찾기 / 재설정 기능 | 🔴 필수 | ⭐ |
| ☐ | 프로필 페이지 (닉네임, 프로필 사진) | 🟡 권장 | ⭐⭐ |
| ☐ | 회원 탈퇴 기능 | 🟡 권장 | ⭐ |

## 2-2. 관리자 기능

|  | 작업 항목 | 우선순위 | 난이도 |
| --- | --- | --- | --- |
| ☐ | 관리자 대시보드 페이지 개발 | 🔴 필수 | ⭐⭐⭐ |
| ☐ | 회원 목록 조회 / 검색 | 🔴 필수 | ⭐⭐ |
| ☐ | 회원 계정 정지 / 삭제 | 🟡 권장 | ⭐⭐ |
| ☐ | 전체 통계 대시보드 (총 회원수, 활성 유저 등) | 🟢 선택 | ⭐⭐⭐ |

## 2-3. 앱 배포

|  | 작업 항목 | 우선순위 | 난이도 |
| --- | --- | --- | --- |
| ☐ | PWA 설정 (manifest.json + 서비스워커) | 🔴 필수 | ⭐ |
| ☐ | PWA 아이콘 및 스플래시 화면 제작 | 🔴 필수 | ⭐ |
| ☐ | Capacitor 설정 (웹 → Android 앱 변환) | 🟡 권장 | ⭐⭐⭐ |
| ☐ | Google Play 개발자 계정 등록 | 🟡 권장 | ⭐ |
| ☐ | Google Play 스토어 출시 | 🟡 권장 | ⭐⭐ |

## 2-4. 인프라 / 도메인

|  | 작업 항목 | 우선순위 | 난이도 |
| --- | --- | --- | --- |
| ☐ | 커스텀 도메인 구매 (예: peaklog.kr) | 🟡 권장 | ⭐ |
| ☐ | Vercel 커스텀 도메인 연결 | 🟡 권장 | ⭐ |
| ☐ | Supabase 사진 리사이징 정책 설정 (용량 관리) | 🟡 권장 | ⭐⭐ |
| ☐ | Supabase Pro 플랜 업그레이드 검토 (유저 100명+) | 🟢 선택 | ⭐ |

## 2-5. UX 개선 (다수 사용자 대응)

|  | 작업 항목 | 우선순위 | 난이도 |
| --- | --- | --- | --- |
| ☐ | 온보딩 / 사용법 안내 화면 | 🟡 권장 | ⭐⭐ |
| ☐ | 이용약관 / 개인정보처리방침 페이지 | 🔴 필수 | ⭐ |
| ☐ | 에러 페이지 (404, 네트워크 오류 등) | 🟡 권장 | ⭐ |
| ☐ | 로딩 스켈레톤 UI | 🟢 선택 | ⭐⭐ |

# 3. 비용 산출

| 항목 | 비용 | 결제 주기 | 필수 여부 |
| --- | --- | --- | --- |
| Supabase (무료 티어) | 0원 | - | 현재 사용 중 |
| Supabase Pro (100명+ 시) | 월 ~35,000원 | 월간 | 선택 |
| Vercel 호스팅 (무료 티어) | 0원 | - | 현재 사용 중 |
| 커스텀 도메인 (.kr) | 연 ~15,000원 | 연간 | 권장 |
| Google Play 개발자 등록 | 일회성 ~35,000원 | 일회 | 권장 |
| 카카오 로그인 API | 0원 | - | 무료 |
| Mapbox (무료 티어) | 0원 | - | 현재 사용 중 |

최소 비용 (필수만): Google Play 등록비 35,000원 (일회성)

권장 비용 (도메인 포함): 35,000원 + 연 15,000원

유저 100명 이상 시: 월 35,000원 추가 (Supabase Pro)

# 4. 배포 전략

| 플랫폼 | 방식 | 대상 | 비용 |
| --- | --- | --- | --- |
| iPhone | PWA (홈 화면 추가) | 아이폰 사용자 | 0원 |
| Android | Google Play 앱 | 갤럭시 사용자 (주력) | 35,000원 |
| PC/기타 | 웹 브라우저 접속 | 관리자 / 일반 | 0원 |

모든 플랫폼에서 동일한 Supabase 백엔드를 사용하므로, 어떤 기기에서 접속하든 데이터가 동기화됩니다.

# 5. 기술 스택 (확장 후)

| 분류 | 기술 |
| --- | --- |
| Frontend | React 19 + TypeScript + Vite |
| Styling | Tailwind CSS v4 |
| State | Zustand |
| Backend/DB | Supabase (Auth + PostgreSQL + Storage) |
| Map | Mapbox GL JS v3 |
| Auth | Supabase Auth + 카카오 OAuth |
| Android 앱 | Capacitor (웹 래핑) |
| iOS 대응 | PWA (Progressive Web App) |
| Deploy | Vercel (웹) + Google Play (앱) |

# 6. 작업 우선순위 로드맵

## Phase 1: 필수 기반 (1~2주)

회원가입 페이지, 카카오 로그인 연동, 비밀번호 찾기, 이용약관 페이지

## Phase 2: 관리 + 배포 (2~3주)

관리자 대시보드, 회원 관리, PWA 설정, 커스텀 도메인 연결

## Phase 3: 앱 출시 (1~2주)

Capacitor 설정, Android 빌드, Google Play 출시

## Phase 4: 고도화 (이후)

프로필 기능, 통계 대시보드, 로딩 UI 개선, Supabase 스케일링